II/145 přestavba mostů ev.č. 145-006, 007, 008, Dlouhá Ves

(viz. přiložený projekt)

Termín: 8.6. – 26.10.2026

Předpoklad

1 etapa 8.6. – 28.6.2026

2a etapa 29.6. – 26.10.2026